zał. nr 4 do SIWZ

UMOWA NR …………..O PEŁNIENIE FUNKCJI

INSPEKTORA NADZORU

W dniu ………………………………….. 2010r. pomiędzy:

Gminą Jędrzejów , reprezentowaną przez Burmistrza Miasta w osobie

Marka Wolskiego ,

zwaną dalej w treści Umowy "Zleceniodawcą",

a ………………………..

zwanym dalej w treści Umowy "Zleceniobiorcą", została zawarta Umowa                         o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy,                      a Zleceniobiorca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru  w branżach: drogowej , instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych , instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz                      z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii , instalacji i urządzeń liniowych                        na zadaniu pn :

„MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA CIĄGU ULIC PRZEMYSŁOWEJ I REYMONTA W JĘDRZEJOWIE W KILOMETRZE 0+000 DO 2+960,5”

2. W zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, Zleceniobiorca jest upoważniony do występowania wobec Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „TRAKT” - zwanej dalej w treści Umowy "Wykonawcą", oraz innych Instytucji typu ZWiK Jędrzejów , Rejonowy Zakład Energetyczny Jędrzejów, Telekomunikacja Polska , Karpacka Spółka Gazownicza Oddział Zakładu Gazowniczego w Kielcach                         w charakterze przedstawiciela Zleceniodawcy

§ 2

1.Zleceniobiorca oświadcza, że będzie wykonywał nadzór  będący przedmiotem niniejszej umowy

a. w branży ………………………. będzie wykonywał…….…………………………

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru , uzyskane na podstawie decyzji nr :………. ………………………

b. w branży ……………………………. będzie wykonywał…………………………

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru, uzyskane na podstawie decyzji nr : ………..………………………

c. w branży ………………..…………..będzie wykonywał…………………………

posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania funkcji inspektora nadzoru , uzyskane na podstawie decyzji nr : ………..………………………

2 Zleceniobiorca może powierzyć część obowiązków osobom trzecim wyłącznie              za zgodą i akceptacją Zleceniodawcy, pod warunkiem że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące kwalifikacji żądane w SIWZ oraz złożą oświadczenie            o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru  wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zleceniodawca zawarł            z Wykonawcą oraz ofertą Wykonawcy dotyczącą realizacji budowy.

4. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz decyzją o pozwoleniu na budowę ………………….. wydaną przez …………….

5. Do kontaktów w zakresie wykonania umowy ze Zleceniobiorcą, Zleceniodawca upoważnia Pana /Panią ………………………………… inspektora do spraw inwestycji w Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy                   w Jędrzejowie

§ 3

Ustala się terminy sprawowania nadzoru:

- rozpoczęcie od chwili podpisania umowy.

- 30.09.2012  - zakończenie robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji                 dla zadania inwestycyjnego.

Zamawiający informuje, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych zastrzega sobie prawo do  skrócenia w/w wskazanego terminu realizacji inwestycji do 30.09.2011r.

§ 4

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1. zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.).

2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz

harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy                                    z Wykonawcą,

3. koordynacja robót poszczególnych branż,

4. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.

5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

6. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów

7. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą,

8. składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji

oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zleceniodawcę z Wykonawcą, w terminie do 7 –go dnia miesiąca         za miesiąc poprzedni,

9. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,

10. udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,

11. przygotowanie oraz przedłożenie Zleceniodawcy, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji

12. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów

gwarancyjnych.

§ 5

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do informowania Zleceniodawcy na piśmie                   o niezbędności wykonania robót koniecznych lub zamiennych nie uwzględnionych                w umowie o roboty budowlane, zawartej pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą, bądź o konieczności zrezygnowania z określonych robót, jeżeli jest to niezbędne                 i zgodne z treścią Umowy jaką Zleceniodawca zawarł z Wykonawcą                                    i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zlecenie przez Zleceniobiorcę dla Wykonawcy budowy wykonania robót dodatkowych /zamiennych, koniecznych/ nie uwzględnionych w umowie                             z Wykonawcą, możliwe jest tylko w przypadku wcześniejszej pisemnej akceptacji  przez Zleceniodawcę uzgadniającej zakres oraz wartość przedmiotowych robót.

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność natychmiastowego przeprowadzenia robót niezbędnych ze względu                                 na bezpieczeństwo albo zabezpieczenie przed awarią, Zleceniobiorca jest upoważniony do zlecenia wykonawcy realizacji tych robót i dokonania

stosownego wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznego zgłoszenia tego faktu na piśmie Zamawiającemu

§ 6

1. Za wykonywanie funkcji Inspektora nadzoru  Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę brutto: ……………………….. (słownie: ………………………………. zł.).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 może ulec zwiększeniu za poczynione oszczędności w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego.

3. Wysokość wynagrodzenia o którym mowa w ust.2 wyniesie 3 % wartości                     od uzyskanej kwoty oszczędności wynikającej z potwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

4. Pozyskane oszczędności nie mogą mieć wpływu  na zmniejszenie jakości                       i wydłużenie terminu realizacji robót.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 i 3  płatne będzie proporcjonalnie                    do planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi

4. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania            od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Zleceniobiorcy ze wszystkich obowiązków wynikających z § 4.

4. Faktury Zleceniodawca opłaci w terminie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, na rachunek Zleceniobiorcy wskazany w fakturze.

5. Jako datę zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przelewu w banku.

§ 7

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:

1) W trybie natychmiastowym gdy Zleceniobiorca nie wywiązuje się z treści niniejszej

umowy – wówczas wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie przysługuje.

2) W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z Wykonawcą robót                 z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę przed zakończeniem budowy, w takim

wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Zleceniobiorcę zostanie uzgodnione

proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych.

§ 8

1. Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zleceniodawcę wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. W przypadku niewłaściwego i nieterminowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zleceniodawca ma prawo zastosować kary umowne wobec Zleceniobiorcy w wysokości 200 zł netto za każdy dzień zwłoki                  w prawidłowym wykonaniu obowiązków.

§ 9

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy k.c., oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (.Dz .U. Nr 156 poz. 1118, z późn. zm.).

§ 11

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania obowiązków wynikających z treści niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla Zleceniodawcy.

§ 12

Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zleceniodawca                                                                                   Zleceniobiorca

..........................                                                                                    ..........................